| EMPRESA: <nome da empresa> PROJETO: <nome do projeto> Elaborado por: <nome responsável> E-mail: <email responsável> Data: <data> | RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO |
| --- | --- |

Índice

1	Período do acompanhamento	3

2	Acompanhamento de tarefas	3

3	Acompanhamento de riscos	3

4	Acompanhamento de despesas do projeto	4

5	Pontos de atenção	5

6	Plano de ação	6

7	Solicitações de mudança de escopo no período	7

8	Conclusão	7

9	Próximos passos	7

# Período do acompanhamento

| Início: | <data inicio> |
| --- | --- |
| Término: | <data termino> |
| Responsável pelo Acompanhamento: | <nome responsável> |
| Marco: | <nome do marco> |

# Acompanhamento de tarefas

<Anexar documento Relatório de marco acompanhamento>

# Acompanhamento de riscos

| Risco | Probabilidade | Impacto | Situação | Observação |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Utilização de componentes no sistema que ainda não foram trabalhados pela equipe de desenvolvimento podem causar atraso na execução de tarefas que envolve estes componentes. | 30% - baixa | baixo | Identificado | Risco identificado durante a fase de prospecção, com diminuição de da probabilidade de média para baixa. |
| Equipe desqualificada para trabalhar de acordo com as exigências do processo HUP na construção do projeto. | 30% - baixo | Alto | Identificado | Risco identificado durante a fase de prospecção, se mantendo presente na fase de construção 1. |
| Dados para verificação e validação de funcionalidades precários para validar o sistema, uma vez que o sistema não comtempla sincronização com ambiente de retaguarada. | 30% - baixo | Alto | Identificado | Risco identificado durante a fase de prospecção, com diminuição de da probabilidade de média para baixa. |

# Acompanhamento de despesas do projeto

| Total | Quantidade de Registros | 27 |
| --- | --- | --- |
|  | Trabalho requerido (Soma) | 210,57 Horas |
|  | Horas atuais (Soma) | 98,23 Horas |
|  | Custo Planejado (Soma) | R$ 9.473,25 |
|  | Custo Atual (Soma) | R$ 4.372,6 |

Observações:

Não foram necessários outras despesas para a realização do marco, sendo assim, o gasto para a execução do construção 1 fica conforme registrado acima.

# Pontos de atenção

<Registro de pontos de atenção correspondentes ao marco>

# Plano de ação

<Registro de planos de correspondentes ao marco>

# Solicitações de mudança de escopo no período

<Registro de solicitações de mudanças correspondentes ao marco>

# Conclusão

<Descrição da conclusão>

# Próximos passos

<Identificar proximos passos>